АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОКОСОВО

Сургутского муниципального района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» января 2026 года                                                                                                          № 06-нпа

с. п. Локосово

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Локосово от 20.12.2022г. № 114-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово на 2023-2027 годы»»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава сельского поселения Локосово:

1. 	Внести в постановление администрации сельского поселения Локосово от 20.12.2022 г. № 114-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово на 2023-2027 годы»», следующие изменения:

1.1. 	Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово на 2023-2028 годы»».

1.2. 	Приложение к постановлению администрации сельского поселения Локосово от 20.12.2022г. № 114-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово на 2023-2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.	Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Локосово.

3.	Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Локосово.

Глава сельского поселения	    		               	                   Н.Б. Свечников

Приложение к постановлению администрации

сельского поселения Локосово

от «23» января 2026 года № 06-нпа

Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово на 2023-2028 годы»

(далее - Программа)

# 1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово на 2023-2028 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - устав сельского поселения Локосово, -постановление администрации сельского поселения Локосово от 15.07.2022 года № 52 Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации", -распоряжение администрации сельского поселения Локосово от 15.11.2022 № 93-р О разработке муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово на 2023-2028 годы» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Локосово |
| Основные разработчики муниципальной программы | Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации (далее Служба) |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация сельского поселения Локосово |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: Создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово (далее - поселение) Задачи: - Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. - Создание условий для содержания автомобильных дорогах общего пользования местного значения в соответствии с действующим законодательством и за счет бюджета сельского поселения Локосово. - Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения |
| Перечень подпрограмм | - |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Финансовое обеспечение Программы, в том числе: - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; - средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств Сургутского района; - средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств окружного бюджета; - средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств федерального бюджета; - иные внебюджетные источники | Общая сумма финансирования по Программе на 2023-2028 годы составляют 23 792,5 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2023 год – 2 998,9 тыс. рублей - 2024 год – 3 261,8 тыс. рублей - 2025 год – 3 969,1 тыс. рублей - 2026 год – 4 280,5 тыс. рублей - 2027 год – 4 429,3 тыс. рублей - 2028 год – 4 471,4 тыс. рублей - 2023 год – 381,5 тыс. рублей - 2024 год – 0,0 тыс. рублей - 2025 год – 0,0 тыс. рублей - 2026 год – 0,0 тыс. рублей - 2027 год – 0,0 тыс. рублей - 2028 год – 0,0 тыс. рублей - 2023 год – 0,0 тыс. рублей - 2024 год – 0,0 тыс. рублей - 2025 год – 0,0 тыс. рублей - 2026 год – 0,0 тыс. рублей - 2027 год – 0,0 тыс. рублей - 2028 год – 0,0 тыс. рублей - 2023 год – 0,0 тыс. рублей - 2024 год – 0,0 тыс. рублей - 2025 год – 0,0 тыс. рублей - 2026 год – 0,0 тыс. рублей - 2027 год – 0,0 тыс. рублей - 2028 год – 0,0 тыс. рублей - 2023 год – 0,0 тыс. рублей - 2024 год – 0,0 тыс. рублей - 2025 год – 0,0 тыс. рублей - 2026 год – 0,0 тыс. рублей - 2027 год – 0,0 тыс. рублей - 2028 год – 0,0 тыс. рублей Ежегодные объёмы финансирования подлежат уточнению, исходя из утверждённых бюджетов и инфляции. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально- экономической эффективности | Ожидаемые результаты реализации Программы: - Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями. - Увеличение количества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения, шт. - Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения. |

## 2.	Характеристика текущего состояния сферы

## социально - экономического развития поселения – по развитию, совершенствованию дорог в поселении

2.1.	Автомобильные дороги как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, находятся в совместном пользовании населения, местных предприятий и оказывают влияние на экономику поселения.

Техническое состояние большей части дорог по своим параметрам и типам дорожных покрытий соответствует возрастающим транспортным требованиям.

2.2.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 15 193 м (из них с твердым покрытием – 11 807 м).

По результатам ежегодных обследований порядка 5% площади всех автодорог не соответствуют всем требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик в части состояния дорожного покрытия, что негативно влияет на безопасность дорожного движения, тогда как удаётся отремонтировать только 1-2 %.

По результатам проведённой работы по текущему ремонту дорог положительные целевые показатели достигнуты и говорят об успешности, но учитывая постоянную необходимость поддержания в технически исправном состоянии покрытия автомобильных дорог вследствие его интенсивной эксплуатации, постоянного увеличения транспортных единиц, влияющих на интенсивность транспортных потоков, учитывая нормативные межремонтные сроки дорожной одежды, работу в этом направлении необходимо продолжать.

2.3.	Количество транспортных средств всех видов, находящихся в частной собственности у населения, имеет тенденцию к увеличению.

Увеличивается количество грузового транспорта, прицепов, полуприцепов и увеличивается доля легкового транспорта и автобусов, поскольку в целях оптимизации затрат транспорт для служебных перевозок и поездок используется по более плотному графику, так как поселение территориально является компактным и находится в пределах шаговой доступности.

2.4.	Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма является низким, однако это не отменяет необходимость применения отвечающих современным требованиям мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, комплексных мер по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Расширение спроса на перевозки автомобильным транспортом, изменение транспортных потоков, изменение действующего законодательства и других нормативно-правовых документов, используемых в автодорожном хозяйстве, сопровождается новыми, более высокими требованиями к качеству сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, одним из ключевых звеньев которой является развитие экономики посредством совершенствования автомобильных дорог и всего дорожного хозяйства путем ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения общего пользования в поселении.

Становятся актуальными ранее не используемые дороги, которые нуждаются в обслуживании, но по факту бесхозяйные.

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в полном объеме, принятие бесхозяйных дорог в собственность поселения для содержания их в соответствии с действующим законодательством и за счет бюджета сельского поселения Локосово

Решение всех указанных проблем является приоритетным направлением создания условий для проживания населения и возможно только путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в срок реализации Программы.

## 3.	Цель, задачи и показатели их достижения

3.1.	Целью Программы является создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Показателями конечного результата данной цели являются:

- приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями;

- увеличение количества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения, на 4 шт.  актуальная комплексная схема организации дорожного движения.

3.2.	Достижение цели планируется осуществить через реализацию трёх задач:

- совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, тротуаров и пешеходных дорожек поселения;

- увеличение количества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения;

- актуализация комплексной схемы организации дорожного движения.

## 3.3.	Целевые показатели Программы по годам приведены в приложении к Программе.

3.4.	Решение задач Программы. На решение задач:

3.4.1.	по совершенствованию условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, пешеходных дорожек и тротуаров поселения направлены следующие мероприятия:

- заключение муниципального контракта на содержание и текущий ремонт дорог, пешеходных дорожек, тротуаров (уборка снега и наледи, нанесение разметки, установка дорожных знаков, скос травы, очистка обочин от кустарника, текущий ремонт – выравнивание плит, заделка швов), а также на установку автобусной остановки.

3.4.2.	по увеличению количества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения в поселении направлены следующие мероприятия:

- постановка дорог на учет как бесхозяйные, заключение муниципального контракта на изготовление документации (техпаспорта) дороги, оформление в собственность поселения.

3.4.3.	по актуализация комплексной схемы организации дорожного движения направлены следующие мероприятия:

- заключение муниципального контракта по актуализация комплексной схемы организации дорожного движения.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на 2023 - 2028 годы.

Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности:

- 	1 этап - 2023 год;

- 	2 этап - 2024 год;

- 	3 этап - 2025 год;

- 	4 этап - 2026 год;

- 	5 этап - 2027 год.

- 	6 этап - 2028 год.

5. Перечень программных мероприятий.

Программа предполагает реализацию мероприятий в области дорожной деятельности.

Перечень Программных мероприятия согласно приложению 1 к настоящей Программе:

- 	осуществляются в пределах полномочий органов местного самоуправления поселения сельского поселения Локосово;

- 	финансируются за счет средств местного, районного бюджетов, а также и иных бюджетов (по необходимости).

- 	отражают конкретную деятельность на выполнение задач программы.

Информация о количестве запланированных мероприятий и целевых показателях приведена в Приложении 2 к настоящей Программе.

Программа включает мероприятия, направленные:

- 	на совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, пешеходных дорожек и тротуаров поселения направлены следующие мероприятия:

- 	на увеличение количества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения в поселении направлены следующие мероприятия:

- 	на актуализацию комплексной схемы организации дорожного движения Данные мероприятия способствуют улучшению качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6. Механизм реализации программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, с учетом результатов проводимых в администрации сельское поселение Локосово социологических исследований, а также информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

Главный специалист хозяйственно-эксплуатационной службы администрации сельского поселения Локосово в течение всего срока реализации программы:

- 	изучает локальные нормативные правовые акты, принятые по вопросам дорожной деятельности;

- 	оценивает соответствие локальных нормативных правовых актов требованиям законодательства;

- 	обобщает информацию о наличии/отсутствии локальных нормативных правовых актов и их соответствии требованиям законодательства;

- 	готовит проекты локальных нормативных правовых актов по вопросам дорожной деятельности и (или) об их отмене, о внесении изменений в ранее принятые локальные нормативные правовые акты.

Ежегодно в течение реализации муниципальной программы собирает и обобщает мнения главы сельского поселения, заместителя главы поселения, главного бухгалтера о приоритетных направлениях (программах) дорожной деятельности, готовит аналитическую информацию.

Информирует главу сельского поселения, заместителя главы поселения, главного бухгалтера, о приоритетных направлениях (программах) дорожной деятельности.

7. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает достижение следующих результатов:

1.	Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями.

2.	Увеличение количества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения, шт.

3.	Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения.

Исполнители муниципальной программы в целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы, направляют в финансово-экономическую службу администрации поселения отчеты о ходе её реализации и использовании финансовых средств согласно приложению 3, 4 к настоящей Программе.

- 	ежеквартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

-	ежегодный - до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Отчет о ходе реализации программ и использовании финансовых средств за отчетный год должен содержать:

- 	информацию о ходе и полноте выполнения всех запланированных программных мероприятий;

- 	данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников;

- 	сведения о результатах реализации Программы за отчетный период.

8. Внесение Программы в реестр муниципальных программ.

В целях учета муниципальных программ финансово-экономической службой администрации сельского поселения формируется реестр муниципальных программ поселения.  В реестре муниципальных программ отражаются сведения об основных характеристиках и ходе выполнения утвержденных муниципальных программ, о программах, финансирование которых прекращено или приостановлено.

В течение пяти рабочих дней после утверждения Программы или внесения изменений в Программу, сведения направляются держателю реестра для включения в реестр.

Приложение 1 к Программе

|  |  | Целевые показатели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры Муниципальной программы |  | Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы | Единица измерения показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | Координатор/ участник |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
|  |  | Муниципальная программа (МП): «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек, тротуаров |  | Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек, тротуаров | кв. м. | 136949,8 | 136949,8 | 136949,8 | 136949,8 | 136949,8 | 136949,8 | 136949,8 | 136949,8 | Служба |
| 2 | Увеличение количества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения |  | Увеличение количества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |
| 3 | Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения |  | Количество комплексных схем организации дорожного движения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

Приложение 2 к Программе

Информация

по финансовому обеспечению Муниципальной программы

| Наименова ние мероприятия | Источники финансирования |  | Объём финансирования (всего, тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координатор/ участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  |  | Муниципальная программа (МП): «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово» Цель: Создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Локосово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог | Всего, в том числе: |  | 23792,5 | 3380,4 | 3380,4 | 3261,8 | 3261,8 | 3969,1 | 3969,1 | 4280,5 | 4280,5 | 4429,3 | 4429,3 | 4471,4 | 4471,4 | Служба |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района |  | 381,5 | 381,5 | 381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; |  | 23 411,0 | 2998,9 | 2998,9 | 3261,8 | 3261,8 | 3969,1 | 3969,1 | 4280,5 | 4280,5 | 4429,3 | 4429,3 | 4471,4 | 4471,4 |  |
|  | - за счёт других источников (расшифровать) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Увеличение количества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения | Всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Служба |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счёт других источников (расшифровать) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения, ремонт светофорного объекта | Всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Служба |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |
|  | Итого |  | 23 792,5 | 3380,4 | 3380,4 | 3261,8 | 3261,8 | 3969,1 | 3969,1 | 4280,5 | 4280,5 | 4429,3 | 4429,3 | 4471,4 | 4471,4 |  |